# Spotify — Plan d'Implementation de la Gouvernance des Donnees

Julien CHARLIER — Bloc 1 AIA — Jedha Bootcamp

Version 1.0  |  Mars 2026  |  Auteur : Julien CHARLIER

# 1. Objectifs du plan

Ce plan détaille le déploiement progressif du cadre de gouvernance sur 12 mois, en 3 phases. Le pilote est lancé sur le domaine « User Data » avant généralisation.

# 2. Phase 1 — Fondations (Mois 1-3)

## 2.1 Objectifs

Constituer l'équipe de gouvernance (CDO + DPO + Data Stewards).

Finaliser et diffuser la Politique de Gouvernance des Données.

Déployer un outil de catalogage des données (DataHub recommandé).

Documenter le registre des traitements RGPD.

## 2.2 Livrables

| Livrable | Responsable | Echeance |
| --- | --- | --- |
| Politique de Gouvernance v1.0 diffusée | CDO | M+1 |
| Registre des traitements RGPD | DPO | M+2 |
| Catalogue DataHub déployé (User Data) | Data Engineer | M+3 |
| Matrice RACI validée par le board | CDO | M+1 |

# 3. Phase 2 — Implementation (Mois 4-6)

## 3.1 Objectifs

Déployer les pipelines de contrôle qualité automatisés (dbt + Great Expectations).

Lancer le pilote complet sur le domaine User Data.

Former les équipes métier aux nouveaux processus.

Implémenter le monitoring de drift sur les modèles ML.

## 3.2 Livrables

| Livrable | Responsable | Echeance |
| --- | --- | --- |
| Pipelines de qualité opérationnels (User Data) | Data Quality Analyst | M+4 |
| Formation RGPD complétée (100% des équipes) | DPO | M+5 |
| Dashboard qualité temps réel | BI Analyst | M+5 |
| Rapport pilote User Data | Data Steward | M+6 |

# 4. Phase 3 — Optimisation & Généralisation (Mois 7-12)

## 4.1 Objectifs

Étendre le cadre aux domaines Content, Financial et Marketing.

Automatiser les rapports de conformité RGPD/CCPA.

Mettre en place les KPIs de gouvernance et le reporting trimestriel au board.

Certification PCI-DSS niveau 1.

# 5. KPIs de succès

| KPI | Cible M+6 | Cible M+12 |
| --- | --- | --- |
| Taux de données conformes aux règles qualité | >85% | >95% |
| Délai de traitement DSAR (demandes utilisateurs) | <30 jours | <15 jours |
| Couverture du catalogue de données | 30% | 80% |
| Incidents de sécurité liés aux données | <5/trimestre | <2/trimestre |
| Formations RGPD complétées | 60% | 100% |

# 6. Budget estimatif

| Poste | Cout annuel estimé | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Licences DataHub (Enterprise) | 150 000 EUR | Catalogage + lineage |
| Recrutement CDO + DPO | 350 000 EUR | 2 postes senior |
| Formation équipes | 50 000 EUR | E-learning + ateliers |
| Outils qualité (dbt Cloud) | 80 000 EUR | Pipelines de tests |
| Audit de conformité externe | 40 000 EUR | Certification PCI-DSS |